Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 06.10.2023 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Continuato con il codice, sistemato il problema ce c’era la scorsa lezione e portato avanti sul fatto di avere una parola nascosta in base alla difficoltà. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Come sempre ho riscontrato un problema di algoritmo, in quanto mi dava un errore di tipo StackOverflow, per questo motivo ho rimosso e riscritto in modo da non far diventare il programma così pesante.  Ho inoltre fatto in modo di inserire man mano le parole e non averle già in un array e se mai cambiarle, in questo modo velocizzo il lavoro e risparmio risorse al programma, in quanto le parole che verranno scelte saranno per lo più accettate. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Con la pianificazione sono in anticipo.  La prossima volta, se riuscirò a sistemare quello che devo fare e sistemare l’algoritmo per la parola nascosta mi mancherà implementare l’interfaccia grafica e avrò terminato una parte importante del mio progetto. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Sistemare Use Case e continuare con l’algoritmo della parola nascosta. |