Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 20.10.2023 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Guardato il codice, sistemato la documentazione e il mockup, riguardato l’algoritmo delle parole e cominciato l’interfaccia grafica per l’utente. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho purtroppo riscontrato un problema in quanto il campo si riempie velocemente e continua a cercarmi parole da aggiungere anche se non ho più posto, tutto questo fino a quando non finisco le parole, per questo motivo ho intenzione, la prossima lezione, di modificare l’algoritmo in modo da riuscire ad essere ancora più efficiente. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto alla pianificazione sono in anticipo |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata di lavoro devo riuscire a sistemare l’algoritmo di generazione delle parole e finire l’interfaccia grafica finale, finito questo teoricamente dovrei aver finito la parte di codice, dopo mi mancheranno i Test e la DOC. |