Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 10.11.2023 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Completata interfaccia grafica e implementazione esportazioni e stampa. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Il problema riscontrato si trova nella stampa, in quanto il risultato non va effettivamente in stampa, secondariamente nel file txt che non mi salva il file in un formato leggibile. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto alla pianificazione sono in anticipo |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| A buon punto con la parte software, per la prossima volta bisognerà cominciare con il popolamento della Documentazione e vari file allegati, con lo sviluppo dei test e sicuramente sistemare i due problemi riscontrati questa lezione. |